27.01.2017Г. №1-3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

БИРИТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

(сельское поселение)

третьего созыва

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БИРИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА ПЕРИОД 2017- 2034 годы

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях устойчивого развития экономики Биритского муниципального образования, повышения качества жизни на селе, распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 года № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, руководствуясь Уставом Биритского муниципального образования, Дума Биритского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития социальной инфраструктуры Биритского муниципального образования на период 2017 – 2034 годы.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Биритского муниципального образования от 15 декабря 2016 года № 242 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Биритского муниципального образования на 2017 – 2034 годы».

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации населения «Биритский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Биритского муниципального образования в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Биритского муниципального образования,

Председатель Думы Биритского муниципального образования

Е.В.Черная

УТВЕРЖДЕНА                                                                      решением Думы Биритского

муниципального образования

от 27.01.2017 г. № 1-3

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БИРИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

на 2017- 2034 годы

с.Бирит, 2017 год

# 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Биритского муниципального образования на 2017-2034 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов"; Решение Думы Биритского муниципального образования от 26.08.2013 г. № 5-2 «Об утверждении Генерального плана Биритского муниципального образования». |
| Заказчик Программы | Администрация Биритского муниципального образования |
| Разработчик Программы | Администрация Биритского муниципального образования |
| Цель Программы | -обеспечение развития социальной инфраструктуры Биритского муниципального образования для закрепления населения на территории муниципального образования, повышения уровня жизни населения. |
| Задачи Программы | -обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры; -обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры; -обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; -обеспечить достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами; -обеспечить эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | -повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры; -обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры; -сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; -повышение расчетного уровня обеспеченности населения услугами; -повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017 - 2034 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально-технической базы. Осуществление комплексного строительства объектов обслуживания с учетом нормативов по обеспечению населения объектами социального обслуживания. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 34,75 млн. рублей, в т.ч.: 2017 год –0,65 млн. рублей; 2018 год –30,0 млн. рублей; 2019 год –4,0 млн. рублей; 2020 год –0,05 млн. рублей; 2021 – 0,05 млн. рублей; 2022-2034-0 млн. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции, спонсорская помощь. |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Главой Биритского муниципального образования. Ежегодно администрация поселения представляет отчет о ходе реализации Программы в Думу Биритского муниципального образования за истекший финансовый год |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БИРИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения

Биритское муниципальное образование расположено на юго-западе Балаганского района Иркутской области и граничит с р.п. Балаганск, д. Заславская, с.Тарнополь и близлежащим Нукутским районом. В стороне от магистральных путей. Сельское Поселение является относительно малонаселенным и экономически малозначимым в масштабах района. Удаленность от районного центра р.п. Балаганска – 23 км, от ближайшей железнодорожной станции (п. Залари) - 105 км., а от областного центра г.Иркутска – 294 км. Заливы Братского моря представляют собой живописнейшие места для отдыха и рыбалки. Лесные участки представлены смешанными лесами, среди которых встречаются сосновые боры, березовые рощи.

В состав Биритского МО входит два населенных пункта с. Бирит, д. Одиса, административным центром муниципального образования является с. Бирит. Территория сельского Поселения расположена вдоль побережья Братского водохранилища. Площадь территории Поселения 13,6 тыс. га или 2,1% от всей территории района. Численность населения на 01.01.2016 г. в Биритского муниципального образования – 628 чел.

Земельные ресурсы в муниципальном образовании значительны. Длительное время продолжается естественный процесс лесозаростания сельскохозяйственных угодий, в том числе и пашни. Причины этого процесса нестабильное экономическое положение в сельском хозяйстве, отсутствие льготного кредитования сельхозпроизводителей, также муниципальное образование расположено в зоне рискованного земледелия.

Основу экономики в муниципальном образовании составляет сельское хозяйство. Для получения дополнительного дохода более 70 % населения ведут личные подсобные хозяйства. Однако за последние годы поголовье скота в личных подсобных хозяйствах населения значительно снизилось. На территории Биритского муниципального образования расположены следующие предприятия и учреждения: ООО «Ангара», МБОУ Биритская СОШ, МКДОУ детский сад с. Бирит, КФХ «Рубцов Ю.С.», КФХ «Рубцов А.Ю.», КФХ «Перекожа В.В»,  ИП Дырма В.А., Биритский ФАП, отделение почтовой связи с. Бирит, МКУК «Биритский сельский Дом культуры», сельская библиотека, пять магазинов, осуществляющих розничную торговлю.

Предприятие ООО «Ангара» является градообразующим и специализируется на выращивании зерновых культур, также развивается мясное животноводство.

Инфраструктура представлена сетью внутри сельских дорог, общая площадь которых 10,1 км. (7,5 км.  – гравийные, 2,6 км. – асфальтовые).

В качестве центра муниципального образования с. Бирит осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении подчиненного населенного пункта – д. Одиса, с постоянным населением 19 чел. (таблица 1). Связь с д. Одиса осуществляется по автомобильной дороге протяженностью 11 км.

Сведения о населении муниципального образования

(по населенным пунктам)

# Таблица 1

| № | Населенный пункт | Удаленность от центра муниципального образования, км | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Бирит | - | 200 | 609 |
| 2 | д. Одиса | 11 | 11 | 19 |
| Итого: | х | 189 | 628 |

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения

Система социально обслуживания Биритского муниципального образования формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети, - и представлена следующими объектами:

Обеспеченность населения основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2017 г.

Таблица 2

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Ед. измерения | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов | Количество объектов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | % обеспеченности |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 25 | 100 | 1 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 192 | 100 | 1 |
| 3 | Спортивные залы при школах | м2 площади зала | 149,6 | 50 | 0 |
| 5 | фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 100 | 1 |
| 6 | Дома культуры | мест | 100 | 100 | 1 |
| 8 | Сельские библиотеки | тыс. единиц хранения | 6,0 | 100 | 1 |
|  | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг. площади | 120 | 100% | 5 |
| 12 | Администрация муниципального образования | объект | 1 | 100% | 1 |
| 13 | Отделение связи | объект | 1 | 100% | 1 |

Данные таблицы свидетельствуют о том, что обеспеченность муниципального образования учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в целом соответствует нормативным требованиям (СП 42.13330.2011).

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений Биритского муниципального образования представлена учреждением среднего общего образования.

Детские дошкольные учреждения

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Здание находится в собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКДОУ «Детский сад с. Бирит». | с. Бирит, ул. 2-я Советская д. 6 | Муниципального образования Балаганский район |

Общеобразовательные школы

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Здание находится в собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Биритская СОШ». | с. Бирит, ул. 1-я Советская д. 2 | Муниципального образования Балаганский район |

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения Биритского муниципального образования представлена одним фельдшерско-акушерским пунктом, расположенным в с. Бирит.

Первую медицинскую помощь население Биритского муниципального образования получает в фельдшерско-акушерском пункте, стационарную и профильную медицинскую помощь население получает в районной и областной больницах.

Перечень учреждений здравоохранения

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Здание находится в собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт с. Бирит | с. Бирит, ул. 2-я Советская д. 4а | ОГБУЗ «Балаганская районная больница» |

Характеристика учреждений здравоохранения

Таблица 6

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число учреждений здравоохранения (отделений) | единица | 1 |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 1 |
| Численность среднего медицинского персонала | Чел. | 1 |

Спортивные сооружения

На территории Биритского муниципального образования не имеется спортивных объектов для занятия физкультурой и спортом.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Перечень и характеристика учреждений культуры

Таблица 7

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Проектная мощность/книжный фонд | Состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МКУК «Биритский сельский Дом культуры» | с. Бирит, 2-я Советская. д. 3 | МО «Балаганский район» | 2/0 | 100 мест/ | Ветхое и аварийное, требуется строительство нового здания Дома культуры |
|  | МБУК «Межпоселенческое объединение библиотек» | с. Бирит, 1-я Советская. д. 4 | МО «Балаганский район» | 1/2 | /6 тыс. единиц хранения | Библиотека расположена в приспособленном здании жилого дома и требует капитального ремонта. |

В настоящее время к учреждениям культуры Биритского муниципального образования относятся одно культурно-досуговое учреждение и одна библиотека в составе  межпоселенческого объединения библиотек Балаганского района.

Объекты социальной защиты населения и отделения банков на территории муниципального образования отсутствуют.

Из учреждений, организаций управления и финансирования на территории поселения расположена администрация и Дума Биритского муниципального образования.

  - Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Согласно генерального плана Биритского муниципального образования произойдет незначительное увеличение численности населения поселения, а, следовательно, и увеличение градостроительной деятельности. В связи с этим можно сделать вывод, что на протяжении 2017-2034 годов будет наблюдаться повышенный спрос на социальные услуги.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

По состоянию на 01.01.2017 г. Биритское муниципальное образование Балаганского района Иркутской области имеет всю необходимую нормативно-правовую базу, для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов"

Решение Думы Биритского муниципального образования от 26.08.2013 г. № 5-2 «Об утверждении Генерального плана Биритского муниципального образования».

Решение Думы Биритского муниципального образования от 26.08.2013 г. № 5-3 «Об утверждении правил землепользования и застройки Биритского муниципального образования»

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.Строительство учреждения культуры на 75 мест (в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на период до 2020 года».

2.Строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Бирит (В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на период до 2020 года».

3.Выборочный капитальный ремонт здания администрации.

4.Ремонт здания водонапорной башни.

5.Устройство асфальтированной площадки для подъезда к зданию водонапорной башни.

6.Строительство гостиницы на 20 мест в с. Бирит

7.Создание малого предприятия по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению.

4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 - 2034 годы составляет 34 750,0 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 - 2034 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В ходе реализации программы будут достигнуты следующие целевые показатели:

- построено здание учреждения культуры на 75 мест -  1 шт;

- построена многофункциональная спортивная площадка – 1 шт;

- отремонтировано административных зданий -   1 шт;

- отремонтировано здание водонапорной башни -1 шт;

- устройство асфальтированной площадки для подъезда к зданию водонапорной башни;

- построена гостиница на 20 мест в с. Бирит – 1шт;

- создание малого предприятия по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению -1 шт.

## 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 2017 – 2032 ГОДЫ.

Таблица 8

| № п/п | Наименование Мероприятия (проекта) | Тип (реконструкция, проектирование, строительство, капитальный ремонт) | Характеристика мероприятия | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделение земельного участка, привязка проекта повторного применения «Строительство здания учреждения культуры на 75 мест» | Проектирование | Привязка проекта повторного применения | 0,5 | 2017 год | Улучшение качества социальных услуг | 2018 год | 2023 год | Бюджет муниципального образования «Балаганский район», местный бюджет, Внебюджетные источники |
| 2 | Строительство здания учреждения культуры на 75 мест | Строительство | Строительство здания учреждения культуры | 30,0 | 2018 год | Улучшение качества социальных услуг | 2019 | 2024 | Все виды бюджетов, внебюджетные источники |
| 3 | Выборочный капитальный ремонт административного здания Биритского муниципального образования | Капитальный ремонт | Смена нижних венцов здания; Замена деревянных полов со сменой лаг; Перекладка отопительной печи; Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ. | 0,15 | 2017 год | Улучшение качества социальных услуг | 2019 год | 2022 год | Местный бюджет, внебюджетные источники |
| 4 | Строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Бирит | Строительство | Выделение з/у, привязка типового проекта, строительство | 4,0 | 2019 год | Улучшение качества социальных услуг | 2020 год | 2025 год | Все виды бюджетов, внебюджетные источники. |
| 5 | Ремонт здания водонапорной башни в с.Бирит | Капитальный ремонт | Утепление здания | 0,05 | 2020 год | Улучшение качества социальных услуг | 2021 год | 2022 год | Местный бюджет |
| 6 | Благоустройство подъезда к зданию водонапорной башни. | Строительство | Устройство асфальтированной площадки | 0,05 | 2021 год | Улучшение качества социальных услуг | 2022 год | 2023 год | Местный бюджет |
| 7 | Строительство гостиницы на 20 мест в с. Бирит | Строительство |  | - | 2022-2034 годы | Улучшение качества социальных услуг | 2022-2034 годы | 2034 год | Частные инвестиции |
| 8 | Создание малого предприятия по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению. | Строительство |  | - | 2022-2034 годы | Улучшение качества социальных услуг | 2022-2034 годы | 2034 год | Частные инвестиции |

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Для более качественного функционирования обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на протяжении срока действия программы необходимо проводить корректировку Правил землепользования и застройки муниципального образования.

8. План-график мероприятий Программы и целевые показатели

Таблица 9

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансирование по годам, млн.рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2034 |
| 1 | Выделение земельного участка, привязка проекта повторного применения «Строительство здания учреждения культуры на 75 мест». | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство здания учреждения культуры на 75 мест. |  | 30,0 |  |  |  |  |
| 2 | Выборочный капитальный ремонт административного здания Биритского муниципального образования. | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Бирит. |  |  | 4,0 |  |  |  |
| 4 | Ремонт здания водонапорной башни в с.Бирит |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 5 | Благоустройство подъезда к зданию водонапорной башни в с.Бирит. |  |  |  |  | 0,15 |  |
| 6 | Строительство кафе. |  |  |  |  |  | 0 |
| 7 | Создание малого предприятия по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению. |  |  |  |  |  | 0 |