30.10.2023 ГОД № 69

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЛАГАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

БИРИТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БИРИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2024-2026 ГОДЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Биритского муниципального образования, администрация Биритского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу (далее – Программа) «Дорожная деятельность в границах населенных пунктов Биритского муниципального образования» на 2024-2026 годы.

2. Главному специалисту администрации Биритского муниципального образования при формировании бюджета муниципального образования на 2024 – 2026 годы предусмотреть средства на реализацию муниципальной программы «Дорожная деятельность в границах населенных пунктов Биритского муниципального образования» на 2024-2026 годы.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств дорожного фонда и местного бюджета поселения.

4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации «Биритский вестник» и размещению на официальном сайте Биритского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Биритского муниципального образования

Е.В. Черная

Утверждена

Постановлением администрации

Биритского муниципального образования

от 30.10.2023 года № 69

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Дорожная деятельность в границах населенных пунктов

Биритского муниципального образования» на 2024-2026 годы

### 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа (далее – Программа) «Дорожная деятельность в границах населенных пунктов Биритского муниципального образования» на 2024-2026 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный Закон № 196 – ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения». |
| Цели программы | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Биритского муниципального образования, обеспечивающих социально-экономические потребности населения Биритского муниципального образования. |
| Задачи программы | 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Биритского муниципального образования; 2. Повышение уровня содержания сети автомобильных дорог местного значения; 3. Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующим нормативным требованиям; 4. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Биритского муниципального образования. |
| Сроки реализации Программы | С 01.01.2024 г. по 31.12.2026 г. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Ремонт автомобильных дорог, улично-дорожной сети общего пользования местного значения. Разработка технических планов на дороги, кадастровых паспортов, регистрация права собственности. Приобретение и установка дорожных знаков, соответствующих новым требованиям. Очистка автомобильных дорог от снежного покрова, подсыпка, грейдирование. |
| Исполнители программных мероприятий | Администрация Биритского муниципального образования, подрядные организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
| Источники финансирования Программы | Средства бюджета Администрации Биритского муниципального образования, средства дорожного фонда муниципального образования |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается 4 590,1 тыс. рублей: 2024 год – 1482,3 тыс. рублей, 2025 год – 1527,4 тыс. рублей, 2026 год – 1580,4 тыс. рублей. Объемы финансирования могут корректироваться после принятия областного бюджета и бюджета Биритского муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет глава муниципального образования |

### 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Биритское муниципальное образование расположено на юго-западе Балаганского района Иркутской области и граничит с р.п.Балаганск, д.Заславская, с.Тарнополь и близлежащим Нукутским районом. Удаленность от районного центра р.п.Балаганска – 23 км, от ближайшей железнодорожной станции (п.Залари) - 105 км, а от областного центра г.Иркутска– 300км.

В состав Биритского МО входит два населенных пункта с. Бирит, д. Одиса. Территория муниципального образования расположена вдоль побережья Братского водохранилища. Площадь территории муниципального образования составляет 13,6 тыс. га или 2,1% от всей территории района. Численность населения на 01.01.2023 г. в МО – 593 чел., в том числе в с.Бирит – 569 чел., д.Одиса – 24 чел., из них трудоспособное население - 372 чел., дети до 15 лет - 156 чел.

Дорожное хозяйство сельского поселения является одним их элементов транспортной инфраструктуры поселения, которое обеспечивает гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки сельскохозяйственного производства.

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ БИРИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № п/п | Наименование | Протяженность дороги (м) | Кадастровый номер | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильная дорога общего пользования | 617 | 38:01:000000:119 | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. Мира |
| 2. | Автомобильная дорога общего пользования | 895 | 38:01:000000:170 | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. 1-я Советская |
| 3. | Автомобильная дорога общего пользования | 1143 | 38:01:000000:169 | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. 2-я Советская |
| 4. | Автомобильная дорога общего пользования | 944 | 38:01:000000:171 | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. 3-я Советская |
| 5. | Автомобильная дорога общего пользования | 351 | 38:01:020103:521 | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. Рабочая |
| 6. | Автомобильная дорога общего пользования | 678 | 38:01:020103:522 | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. Октябрьская |
| 7. | Автомобильная дорога общего пользования | 172 | 38:01:020103:523 | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. Лесная |
| 8. | Автомобильная дорога общего пользования | 1114 | 38:01:000000:120 | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. Чехова |
| 9. | Автомобильная дорога общего пользования | 1257 | 38:01:000000:3266 | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. Школьная |
| 10. | Автомобильная дорога общего пользования | 1039 | 38:01:000000:176 | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. Набережная |
| 11. | Автомобильная дорога общего пользования | 398 | 38:01:000000:3267 | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. Нагорная |
| 12. | Автомобильная дорога общего пользования (по переулку № 1 от ул. Мира до ул. Октябрьской) | 550 |  | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит |
| 13. | Автомобильная дорога общего пользования (по переулку № 2 от ул. Мира до ул. Октябрьской) | 650 |  | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит |
| 14. | Автомобильная дорога общего пользования (по переулку от ул. Мира до ул. 3-я Советская) | 150 |  | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит |
| 15. | Автомобильная дорога общего пользования (от въезда в с. Бирит до ул. 1-я Советская) | 500 |  | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит |
| 16. | Автомобильная дорога общего пользования (от Столовой до ул. Чехова) | 450 |  | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит |
| 17. | Автомобильная дорога общего пользования (переулок Набережный) | 600 |  | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит (от ул. Чехова до Набережной) |
| 18. | Автомобильная дорога общего пользования (переулок Школьный №1) | 700 |  | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит (от ул. Чехова до Набережной) |
| 19. | Автомобильная дорога общего пользования (от ул. Октябрьской до подъезда к площадке ТБО) | 650 |  | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит |
| 20. | Автомобильная дорога общего пользования (от ул. Лесной до подъезда к площадке ТБО) | 550 |  | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит |
| 21. | Автомобильная дорога общего пользования (от ул. Нагорной до подъезда к площадке ТБО) | 300 |  | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит |
| 22. | Автомобильная дорога общего пользования (подъезд к площадке ТБО) | 150 |  | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит |
| 23. | Автомобильная дорога общего пользования (подъезд к кладбищу на въезде в с. Бирит) | 50 |  | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит |
| 24. | Автомобильная дорога общего пользования (подъезд к кладбищу на противоположном берегу от с. Бирит) | 1230 |  | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит |
| 25. | Автомобильная дорога общего пользования (от ул. Чехова до Мехтока) | 850 |  | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит |
| 26. | Автомобильная дорога общего пользования (подъезд к АЗС) | 200 |  | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит |
| 27. | Автомобильная дорога общего пользования (подъезд к водонапорной башне в с. Бирит) | 50 |  | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит |
| 28. | Автомобильная дорога общего пользования подъезд к водонапорной башне в д. Одиса) | 50 |  | Иркутская область, Балаганский район, д. Одиса |
| 29. | Автомобильная дорога общего пользования (естественный водоисточник для забора воды) | 1200 |  | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит |
| 30. | Областная автомобильная дорога общего пользования Подъезд к с. Бирит (в границах с. Бирит) | 278 | 38:01:000000:147 | Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит от км 2+328 м автодороги Подъезд к с. Бирит (в границах с. Бирит) до км 2+606 м автодороги Подъезд к с. Бирит (в границах с. Бирит) |
| 31. | Областная автомобильная дорога общего пользования Подъезд к д. Одиса (в границах д. Одиса) | 1050 | 38:01:000000:134 | Иркутская область, Балаганский район, д. Одиса от км 0+778 м автодороги Подъезд к д. Одиса (в границах д. Одиса) до км 1+828 м автодороги Подъезд к д. Одиса (в границах д. Одиса |
|  | Итого: | 18816 |  |  |

Внешние связи с областным центром поддерживаются круглогодично, автомобильным транспортом.

Существующая улично-дорожная сеть д. Одиса представлена основной улицей ул.Трактовая осуществляется основные транспортные связи. Улично-дорожная сеть д.Одиса имеет преимущественно смешанную структуру.

Существующая улично-дорожная сеть с. Бирит представлена главной улицей ул.Нагорная, является структурирующей всего поселка. Улично-дорожная сеть с. Бирит имеет преимущественно смешанную структуру.

Общая протяженность улиц составило 18,816 км, покрытие дороги асфальтобетонное составляет 2,6 км, а остальное гравийное.

К автомобильной дороги регионального значения «Балаганск-Саянск» примыкает автомобильная дорога местного значения «Балаганск-Заславская» западней Биритского муниципального образования. По этим автодорогам осуществляются основные внешние транспортные связи муниципального образования.

На территории Биритского муниципального образования действуют междугородные маршруты общественного транспорта:

1. Иркутск – Заславск

2. Заславск - Иркутск

В настоящие время автостанции и автовокзалы на территории Биритского муниципального образования отсутствуют.

В результате анализа существующей улично-дорожной сети Биритского муниципального образования выявлены следующие ее недостатки:

- неудовлетворительное техническое состояние улиц;

- отсутствие благоустройства улиц: отсутствие тротуаров.

Для повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей сети автомобильных дорог и снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду предусматривается проведение реконструкции дорожной сети в границах муниципального образования.

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Биритского муниципального образования направлены на формирование дорожной сети на новом качественном уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими комфорт и безопасность движения.

Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса осуществляется по следующим направлениям:

- повышение качественных характеристик дорожной сети;

- развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции технического обслуживания, кафе).

В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог превышают темпы восстановления и развития. Ежегодно увеличивается недоремонт. Ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен также ростом автотранспортных средств и интенсивности движения. Недопустимое положение с обеспечением безосного движения сложилось на улично-дорожной сети, где на протяжении ряда лет наблюдается деформация имеющегося твёрдого покрытия проезжей части в виде ямочности, просадок и выбоин.

Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие поселка.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

Данная программа предусматривает решение задач, которые способствуют использованию финансовых ресурсов с наибольшей эффективностью при четко определенных приоритетах развития дорожного хозяйства.

Программа позволит увязать целевые показатели совершенствования автомобильных дорог с финансовыми возможностями бюджета поселения, сформировать местный бюджет на основе среднесрочного планирования расходов, финансировать задачи, нацеленные на достижение результатов, а также предусмотреть механизмы контроля целевых показателей, отражающих результативность и эффективность деятельности дорожного хозяйства муниципального образования сельского поселения.

3. Описание целей и задач Программы, сроки ее реализации, прогноз ожидаемых социально-экономических результатов ее реализации

Целью Программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на улично-дорожной сети Биритского муниципального образования. Для  достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- сформировать общественное мнение по проблеме безопасности дорожного движения путем организации общественной поддержки мероприятий Программы, проведения  информационно-пропагандистских компаний  в средствах массовой информации, внедрения современных методов обучения населения, в том числе детей и подростков правилам дорожного движения;

- совершенствование условий движения и улучшение технического состояния улично-дорожной сети;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог;

- профилактика дорожно-транспортного травматизма;

- снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям.

### 4. Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Исполнитель программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. |  |  |
| 1. | Подсыпка, грейдирование автомобильных дорог | 2-3 квартал 2024-2026 годов | 235,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | Местный бюджет | Подрядные организации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги по улице Лесная | 2-3 квартал 2025 года | 964,4 |  | 964,4 |  | Местный бюджет |  |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьская | 2-3 квартал 2026 года | 1092,4 |  |  | 1092,4 | Местный бюджет |  |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная | 2-3 квартал 2024 года | 857,1 | 857,1 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |  |
| 5. | Очистка автомобильных дорог от снежного покрова | Декабрь-март 2024-2026 годов | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Местный бюджет |  |
| 6. | Приобретение и установка дорожных знаков, соответствующих новым требованиям | 1-2 квартал 2024-2026 годов | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Местный бюджет | Администрация Биритского муниципального образования |
| 7. | Приобретение и распространение печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения (информационные баннеры, памятки, плакаты) | В течение 2024-2026 годов | 17,2 | 7,2 | 5,0 | 5,0 | Местный бюджет | Администрация Биритского муниципального образования |
| 8. | Ограждение вблизи общеобразовательных учреждений | 2-3 квартал 2024-2025 годов | 230,0 | 150,0 | 80,0 |  | Местный бюджет | Администрация Биритского муниципального образования |
| 9. | Очистка дорожных труб и прилегающих к ним кюветов | 2-3 квартал 2024-2026 годов | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Местный бюджет | Администрация Биритского муниципального образования |
| 10. | Уличное освещение автомобильных дорог | В течении 2024-2026 годов | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Местный бюджет | Администрация Биритского муниципального образования |
| 11. | Оплата за аренду опор, для размещения оборудования, необходимого для осуществления уличного освещения автомобильных дорог | В течении 2024-2026 годов | 54,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | Местный бюджет | Администрация Биритского муниципального образования |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Одиса по ул. Трактовая и ул. Заречная, протяженностью 1050 м. | 2-3 квартал 2024 года | 659,9 | 659,9 | 0,0 | 0,0 | Областной и местный бюджет | Администрация Биритского муниципального образования |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Бирит по ул. Рабочая, протяженностью 351 м. | 2-3 квартал 2024 года | 959,6 | 959,6 | 0,0 | 0,0 | Областной и местный бюджет | Администрация Биритского муниципального образования |
|  | ИТОГО |  | 6209,6 | 3101,8 | 1527,4 | 1580,4 |  |  |

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 6209,6 тысяч рублей, в том числе по годам:

в 2024 году – 3101,8 тысяч рублей

в 2025 году – 1527,4 тысяч рублей

в 2026 году – 1580,4 тысяч рублей

Источником финансирования Программы – дорожный фонд Биритского муниципального образования составляет – 4590,1 тысяч рублей, инициативные проекты граждан – 1619,5 тысяч рублей.

Объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании  дорожного фонда, могут корректироваться после принятия областного бюджета и бюджета Биритского муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

6. Критерии ожидаемой эффективности Программы

Критериями ожидаемой эффективности Программы являются снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, профилактика аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование условий движения на улично-дорожной сети, повышение уровня безопасности дорожного движения, улучшения состояния дорог местного значения.