**28.12.2017г. №103**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЛАГАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**БИРИТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БИРИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134) от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Биритского муниципального образования, администрация Биритского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу (далее – Программа) «Дорожная деятельность в границах населенных пунктов Биритского муниципального образования» следующие изменения:

1.1. Продлить срок реализации программы до 2020 года.

1.2. Раздел 1 "Паспорт программы" пункт "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается **3 202,57** тыс. рублей:  2017 год – 704,0 тыс. рублей,  2018 год – 764,3 тыс. рублей,  2019 год – 862,09 тыс. рублей,  2020 год - 872,18 тыс. рублей.  Объемы финансирования могут корректироваться после принятия областного бюджета и бюджета Биритского муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период. |

1.3. Раздел 4 "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования,  тыс. руб. | | | | | Источник финансирования | Исполнитель программных мероприятий |
| всего | в том числе по годам: | | | |
| 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1. | Подсыпка, грейдирование автомобильных дорог | 2-3 квартал  2017-2020 гг. | 380,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Местный бюджет,  средства дорожного фонда | Подрядные организации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги по улице Набережная | 2-3 квартал  2017 -2018 гг. | 779,0 | 520,0 | 259,0 |  |  | Местный бюджет, средства дорожного фонда |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги от ул.Школьная | 2-3 квартал  2018 года | 250,0 |  | 250,0 |  |  | Местный бюджет, средства дорожного фонда |
| 4 | Очистка автомобильных дорог от снежного покрова | Декабрь-февраль  2017-2020 гг. | 170,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Местный бюджет |
| 5 | Разработка технических планов на дороги, кадастровых паспортов, регистрация права собственности | В течение года | 190,0 | 35,0 | 45,0 | 65,0 | 45,0 | Местный бюджет |
| 6 | Ремонт дороги от ул.Лесная |  | 250,0 |  |  | 250,0 |  | Местный бюджет |
| 7 | Ремонт дороги от ул.Рабочая |  | 250,0 |  |  | 250,0 |  | Местный бюджет |
| 8 | Ремонт дороги от ул.Заречная |  | 151,09 |  |  | 151,09 |  | Местный бюджет |
| 9 | Капитальный ремонт участка дороги от ул.Чехова до ул.Набережная |  | 681,18 |  |  |  | 681,18 | Местный бюджет |
| 10 | Приобретение и установка дорожных знаков, соответствующих новым требованиям | 1-2  квартал  2017-2018 гг. | 93,3 | 33,0 | 60,3 |  |  | Местный бюджет | Администрация Биритского муниципального образования |
| 11 | Приобретение и  распространение печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения  (информационные буклеты, памятки, плакаты, | В течение года | 8,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 |  | Администрация Биритского муниципального образования |
|  | ИТОГО |  | **3202,57** | **704,0** | **764,30** | **862,09** | **872,18** |  |  |

1.4. Раздел 5. "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в новой редакции:

Источником финансирования Программы – дорожный фонд Биритского муниципального образования составляет –3 202,57 тысяч рублей, в том числе по годам:

в 2017 году – 704,0 тысяч рублей

в 2018 году – 764,3 тысяч рублей

в 2019 году – 862,09тысяч рублей

в 2020 году – 872,18 тысяч рублей

Объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании дорожного фонда, могут корректироваться после принятия областного бюджета и бюджета Биритского муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

2. Главному специалисту администрации Биритского муниципального образования при формировании бюджета муниципального образования на 2018 – 2020 годы предусмотреть средства на реализацию муниципальной программы «Дорожная деятельность в границах населенных пунктов Биритского муниципального образования» на 2018-2020 годы.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств дорожного фонда и местного бюджета поселения.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации населения «Биритский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Биритского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Биритского муниципального образования Е.В.Черная