|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  |  |

О реализации проекта, реализованное в 2018 года на территории Биритского муниципального образования Балаганского района ТОСом «Водолей».

1. Наименование проекта: **Проект «Вода – источник жизни, который нужен каждый день!».**
2. Тип проекта: Организация благоустройства и содержание в надлежащем состоянии объекта водоснабжения.
3. Год реализации:

Дата начала реализации проекта: **01 июня 2018 года.**

Дата окончания реализации проекта: **30 ноября 2018 года.**

1. Данный проект «Вода – источник жизни, который нужен каждый день!»реализован не случайно, это жизненная необходимость всего населения Биритского муниципального образования, которое составляет 615 человек. Цель проекта: Утепление водонапорной башни, расположенной по адресу: с.Бирит, ул.2-я Советская, 1А для круглогодичного использования.

 Задачи проекта:

 - Приобретение и доставка пиломатериала (брус, доски), материала для кровли (профлист), материалов для утепления (мин.вата).

 - Приобщение жителей к реализации проекта путем активного участия для сплоченной работы.

 - Содержание в надлежащем состоянии объекта водоснабжения.

 - Воспитание культуры быта на селе, формирование ЗОЖ.

 Описание процесса реализации проекта: Для реализации проекта «Вода – источник жизни, который нужен каждый день!» прорабатывался на протяжении 1,5 лет. В процессе работы имеющегося сооружения сделаны выводы - недостаточно тепла. Вроде бы имеется все, произведен монтаж установки по очистке воды в здании водонапорной башни, там же произведены электромонтажные работы, подготавливается администрацией проект зоны санитарной охраны, **но нет качественной воды зимой.** Поэтому на собраниях граждан неоднократно обсуждался вопрос данной проблемы. Решением собрания ТОСа «Водолей» решено оказать содействие и прорабатывался вопрос с местными предпринимателями, с жителями, с учреждениями по оказанию помощи. Решено приобрести пиломатериал, профлист и др. строительные материалы, необходимые для утепления водонапорной башни.

1. Информация о реализации проекта размещена на сайте Биритского МО: бирит.рф и СМИ «Биритский вестник» № 5 от 29 марта 2019 года.
2. Адрес реализации проекта: Иркутская область, Балаганский район, с.Бирит, ул.2-я Советская, 1А (здание водонапорной башни).
3. Для реализации проекта были привлечены спонсоры и финансовые средства:

 - в результате участия в конкурсе «Лучший проект территориального общественного самоуправления в Иркутской области» на общую сумму 99 450 тыс.рублей (Девяносто девять тысяч четыреста пятьдесят рублей) за (– 13%), итого 86 521тыс.рублей 50 копеек;

 - оказание спонсорской помощи ООО «Ангара» в лице директора Лагерева Юрия Викторовича на приобретение пиломатериала на общую сумму 97 500 тыс.рублей (Девяносто семь тысяч пятьсот рублей);

 - оказание спонсорской помощи КФХ Семенов Андрей Викторович – выделение делового леса в количестве 7 куб.м.;

 - оказание спонсорской помощи КФХ Рубцов Андрей Юрьевич – предоставление транспорта (трактор) для подвоза пиломатериала и уборки мусора;

 - оказание спонсорской помощи жителем Биритского муниципального образования Черный Юрий Николаевич – предоставление автотранспорта (ГАЗ) для подвоза пиломатериала и уборки мусора;

 - оказание спонсорской помощи жителем Тарнопольского муниципального образования (д.Метляево) Литвинцевым Михаилом

Владимировичем – предоставление автотранспорта (КАМАЗ) для подвоза пиломатериала из д.Метляево;

 - оказание спонсорской помощи ИП Грубский Виктор Алексеевич – распиловка леса на пилораме;

 - оказание помощи ИП Вязьминова Алена Александровна в доставке строительных материалов (гвозди, саморезы);

 - оказание помощи депутатом Биритского МО Сосулин Денис Юрьевич в доставке строительных материалов (джут, пакля, минплиты);

 - оказание помощи волонтеров, жителей Биритского МО – уборка мусора, остатков строительных материалов;

 - выделение финансовых средств на реализацию проекта Думой Биритского МО на приобретение профлиста на общую сумму 12 000 тыс. рублей (Двенадцать тысяч рублей) и доплату ИП Пектачан Артур Морисопович на устройство перекрытия, монтаж кровли из профлиста со всеми видами вспомогательных работ на общую сумму 33 304 тыс.рублей (Тридцать три тысячи триста четыре рубля);

 - сопровождение и контроль реализации проекта руководителем ТОСа «Водолей» Карагаевой Надеждой Ильиничной и администрацией Биритского МО.

 Согласно локального ресурсного расчета смета составила на общую сумму 133 927 тыс.рублей. Из-за недостаточности финансовых средств, было принято решение о выделении дополнительных средств из бюджета Биритского МО в размере 33 304 тыс.рублей.

 Итого затраты составили 167 231 тыс.рублей, без учета использования транспортных средств, ГСМ, распиловки леса, пиломатериала 7 куб.м.

 По итогам реализованного проекта можно сделать вывод о значимости проведенной работы, о сплочении всех жителей и всех уровней власти, о взаимодействии со всеми структурами и руководителями всех форм собственности, о доброжелательном отношении к общему делу.

1. Фото фиксация (прилагается).