22.11.2019г.№61

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЛАГАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

БИРИТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БИРИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020-2022 ГОДЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Биритского муниципального образования, администрация Биритского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу (далее – Программа) «Дорожная деятельность в границах населенных пунктов Биритского муниципального образования» на 2020-2022 годы.

2. Главному специалисту администрации Биритского муниципального образования при формировании бюджета муниципального образования на 2020 – 2022 годы предусмотреть средства на реализацию муниципальной программы «Дорожная деятельность в границах населенных пунктов Биритского муниципального образования» на 2020-2022 годы.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств дорожного фонда и местного бюджета поселения.

4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации «Биритский вестник» и размещению на официальном сайте Биритского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Биритского муниципального образования                                      Е.В. Черная

Утверждена

Постановлением администрации

Биритского муниципального образования

от 22.11.2019 года № 61

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Дорожная деятельность в границах населенных пунктов

Биритского муниципального образования» на 2020-2022 годы

### 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа (далее – Программа) «Дорожная деятельность в границах населенных пунктов Биритского муниципального образования» на 2020-2022 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный Закон № 196 – ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения». |
| Цели программы | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Биритского муниципального образования, обеспечивающих социально-экономические потребности населения Биритского муниципального образования. |
| Задачи программы | 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Биритского муниципального образования; 2. Повышение уровня содержания сети автомобильных дорог местного значения; 3. Снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующим нормативным требованиям; 4. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Биритского муниципального образования. |
| Сроки реализации Программы | С 01.01.2020 г. по 31.12.2022 г. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Ремонт автомобильных дорог, улично-дорожной сети общего пользования местного значения. Разработка технических планов на дороги, кадастровых паспортов, регистрация права собственности. Приобретение и установка дорожных знаков, соответствующих новым требованиям. Очистка автомобильных дорог от снежного покрова, подсыпка, грейдерование. |
| Исполнители программных мероприятий | Администрация Биритского муниципального образования, подрядные организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
| Источники финансирования Программы | Средства бюджета Администрации Биритского муниципального образования, средства дорожного фонда муниципального образования |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается 3 445,3 тыс. рублей: 2020 год – 1122,9 тыс. рублей, 2021 год – 1133,9 тыс. рублей, 2022 год – 1188,5 тыс. рублей. Объемы финансирования могут корректироваться после принятия областного бюджета и бюджета Биритского муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет глава муниципального образования |

### 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Биритское муниципальное образование расположено на юго-западе Балаганского района Иркутской области и граничит с р.п.Балаганск, д.Заславская, с.Тарнополь и близлежащим Нукутским районом. Удаленность от районного центра р.п.Балаганска – 23 км, от ближайшей железнодорожной станции (п.Залари) - 105 км, а от областного центра г.Иркутска– 300км.

В состав Биритского МО входит два населенных пункта с. Бирит, д. Одиса. Территория муниципального образования расположена вдоль побережья Братского водохранилища. Площадь территории муниципального образования составляет 13,6 тыс. га или 2,1% от всей территории района. Численность населения на 01.01.2019 г. в МО – 603 чел., в том числе в с.Бирит – 588чел., д.Одиса – 15 чел., из них трудоспособное население - 376 чел., дети до 15 лет - 151 чел.

Дорожное хозяйство сельского поселения является одним их элементов транспортной инфраструктуры поселения, которое обеспечивает гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки сельскохозяйственного производства.

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ БИРИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № п/п | Наименование | Протяженность дороги (км) | Тип покрытия | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. Мира | 0,600 | гравий | 38:01:000000:119 |
| 2 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. 1-я Советская | 0,850 | гравий | 38:01:000000:170 |
| 3 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. 2-я Советская | 0,950 | гравий | 38:01:000000:169 |
| 4 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. 3-я Советская | 0,850 | гравий | 38:01:000000:171 |
| 5 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. Рабочая | 0,300 | гравий |  |
| 6 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. Октябрьская | 0,550 | гравий |  |
| 7 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. Лесная | 0,150 | гравий |  |
| 8 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. Чехова | 0,600 | гравий | 38:01:000000:120 |
| 9 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. Школьная | 1,100 | гравий |  |
| 10 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. Набережная | 0,950 | (0,2 гравий + щебень) | 38:01:000000:176 |
| 11 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит, ул. Нагорная | 0,300 | гравий |  |
| 12 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит (по переулку № 1 от ул. Мира до ул. Октябрьской) | 0,550 | гравий |  |
| 13 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит (по переулку № 2 от ул. Мира до ул. Октябрьской) | 0,650 | гравий |  |
| 14 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит (по переулку от ул. Мира до ул. 3-я Советская) | 0,150 | гравий |  |
| 15 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит (от въезда в с.Бирит до ул. 1-я Советская) | 0,500 | гравий |  |
| 16 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит (от Столовой до ул. Чехова) | 0,450 | гравий |  |
| 17 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит (от ул. Чехова до МТМ) | 0,500 | гравий |  |
| 18 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит (от МТМ до МТФ) | 0,350 | гравий |  |
| 19 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит (от ул. Чехова до Набережной) | 0,600 | гравий |  |
| 20 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит (от ул. Октябрьской до подъезда к мусорной свалки) | 0,650 | гравий |  |
| 21 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит (от ул. Лесной до подъезда к мусорной свалки) | 0,550 | гравий |  |
| 22 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит (от ул. Нагорной до подъезда к мусорной свалки) | 0,300 | гравий |  |
| 23 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит (подъезд к площадке ТБО) | 0,150 | гравий |  |
| 24 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит (подъезд к кладбищу на въезде в с. Бирит) | 0,050 | гравий |  |
| 25 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит (подъезд к кладбищу на противоположном берегу от с. Бирит) | 0,050 | гравий |  |
| 26 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит (от ул. Чехова до Мехтока) | 0,850 | гравий |  |
| 27 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит (подъезд к АЗС) | 0,200 | гравий |  |
| 28 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит (подъезд к водонапорной башне в с. Бирит) | 0,050 | гравий |  |
| 29 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, д. Одиса (подъезд к водонапорной башне в д. Одиса) | 0,050 | гравий |  |
| 30 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, д.Одиса, ул. Трактовая | 0,200 | гравий |  |
| 31 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, д.Одиса, ул.Заречная | 0,300 | гравий |  |
| 32 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, д. Одиса (проулок от ул. Трактовой до ул. Заречной) | 0,150 | гравий |  |
| 33 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, д. Одиса (дорога к зерноскладу) | 0,080 | гравий |  |
| 34 | Автомобильная дорога общего пользования Иркутская область, Балаганский район, с. Бирит (естественный водоисточник для забора воды) | 1,500 | гравий |  |
|  | Итого: | 16,08 |  |  |

Внешние связи с областным центром поддерживаются круглогодично, автомобильным транспортом.

Существующая улично-дорожная сеть д. Одиса представлена основной улицей ул.Трактовая осуществляется основные транспортные связи. Улично-дорожная сеть д.Одиса имеет преимущественно смешанную структуру.

Существующая улично-дорожная сеть с. Бирит представлена главной улицей ул.Нагорная, является структурирующей всего поселка. Улично-дорожная сеть с. Бирит имеет преимущественно смешанную структуру.

Общая протяженность улиц составило 16,08 км, покрытие дороги асфальтобетонное составляет 2,6 км, а остальное гравийное.

К автомобильной дороги регионального значения «Балаганск-Саянск» примыкает автомобильная дорога местного значения «Балаганск-Заславская» западней Биритского муниципального образования. По этим автодорогам осуществляются основные внешние транспортные связи муниципального образования.

На территории Биритского муниципального образования действуют междугородные маршруты общественного транспорта:

1. Иркутск – Заславск

2. Заславск - Иркутск

В настоящие время автостанции и автовокзалы на территории Биритского муниципального образования отсутствуют.

В результате анализа существующей улично-дорожной сети Биритского муниципального образования выявлены следующие ее недостатки:

- неудовлетворительное техническое состояние улиц;

- отсутствие благоустройства улиц: освещение улиц в населенных пунктах частичное или отсутствует, отсутствие тротуаров, и кюветов вдоль улиц.

Для повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей сети автомобильных дорог и снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду предусматривается проведение реконструкции дорожной сети в границах муниципального образования.

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Биритского муниципального образования направлены на формирование дорожной сети на новом качественном уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими комфорт и безопасность движения.

Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса осуществляется по следующим направлениям:

- повышение качественных характеристик дорожной сети;

- развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции технического обслуживания, кафе).

В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог превышают темпы восстановления и развития. Ежегодно увеличивается недоремонт. Ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен также ростом автотранспортных средств и интенсивности движения. Недопустимое положение с обеспечением безосного движения сложилось на улично-дорожной сети, где на протяжении ряда лет наблюдается деформация имеющегося твёрдого покрытия проезжей части в виде ямочности, просадок и выбоин.

Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие поселка.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

Данная программа предусматривает решение задач, которые способствуют использованию финансовых ресурсов с наибольшей эффективностью при четко определенных приоритетах развития дорожного хозяйства.

Программа позволит увязать целевые показатели совершенствования автомобильных дорог с финансовыми возможностями бюджета поселения, сформировать местный бюджет на основе среднесрочного планирования расходов, финансировать задачи, нацеленные на достижение результатов, а также предусмотреть механизмы контроля целевых показателей, отражающих результативность и эффективность деятельности дорожного хозяйства муниципального образования сельского поселения.

3. Описание целей и задач Программы, сроки ее реализации, прогноз ожидаемых социально-экономических результатов ее реализации

Целью Программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на улично-дорожной сети Биритского муниципального образования. Для  достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- сформировать общественное мнение по проблеме безопасности дорожного движения путем организации общественной поддержки мероприятий Программы, проведения  информационно-пропагандистских компаний  в средствах массовой информации, внедрения современных методов обучения населения, в том числе детей и подростков правилам дорожного движения;

- совершенствование условий движения и улучшение технического состояния улично-дорожной сети;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог;

- профилактика дорожно-транспортного травматизма;

- снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям.

### 4. Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Исполнитель программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |  |
| 1. | Подсыпка, грейдирование автомобильных дорог | 2-3 квартал 2020-2022 годы | 285,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Местный бюджет, средства дорожного фонда | Подрядные организации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги по улице Набережная | 2-3 квартал 2022 года | 332,0 | 0 |  | 332,0 | Местный бюджет, средства дорожного фонда |  |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул.Чехова до ул.Набережная | 2-3 квартал 2020 года | 450,0 | 450,0 | 0 |  | Местный бюджет |  |
| 4 | Очистка автомобильных дорог от снежного покрова | Декабрь-февраль 2020-2022 гг. | 225,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | Местный бюджет |  |
| 5 | Приобретение и установка дорожных знаков, соответствующих новым требованиям | 1-2 квартал 2020-2022 гг. | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Местный бюджет | Администрация Биритского муниципального образования |
| 6 | Приобретение и распространение печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения (информационные баннеры, памятки, плакаты, | В течение года 2020-2022 гг. | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Местный бюджет | Администрация Биритского муниципального образования |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги по улице Школьная | 2-3 квартал 2020 года | 313,9 | 313,9 |  |  | Местный бюджет | Администрация Биритского муниципального образования |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги по улице Лесная | 2-3 квартал 2021 года | 274,9 |  | 274,9 |  | Местный бюджет | Администрация Биритского муниципального образования |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьская | 2-3 квартал 2021 года | 500,0 |  | 500,0 |  | Местный бюджет | Администрация Биритского муниципального образования |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги по улице Заречная | 2-3 квартал 2022 года | 497,5 |  |  | 497,5 | Местный бюджет | Администрация Биритского муниципального образования |
| 11 | Уличное освещение автомобильных дорог | В течении года 2020-2022 гг. | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Местный бюджет | Администрация Биритского муниципального образования |
| 12 | Оплата за аренду опор, для размещения оборудования, необходимого для осуществления уличного освещения автомобильных дорог | В течении года 2020-2022 гг. | 54,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | Местный бюджет | Администрация Биритского муниципального образования |
|  | ИТОГО |  | 3445,3 | 1122,9 | 1133,9 | 1188,5 |  |  |

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 3445,3 тысячи рублей, в том числе по годам:

в 2017 году – 1122,9 тысяч рублей

в 2017 году – 1133,9 тысяч рублей

в 2018 году – 1188,5 тысяч рублей

Источником финансирования Программы – дорожный фонд Биритского муниципального образования составляет – 3445,3 тысяч рублей.

Объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании  дорожного фонда, могут корректироваться после принятия областного бюджета и бюджета Биритского муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

6. Критерии ожидаемой эффективности Программы

Критериями ожидаемой эффективности Программы являются снижение тяжести последствий дорожно – транспортных происшествий, профилактика аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование условий движения на улично-дорожной сети, повышение уровня безопасности дорожного движения, улучшения состояния дорог местного значения.