Утвержден решением учредительного собрания граждан

территориального общественного самоуправления

от 14 декабря 2018 года № 4

Итоговый отчет о реализации проекта

**ТОС "Водолей" Биритского муниципального образования**

**Балаганского района Иркутской области**

(наименование организации территориального общественного самоуправления)

по реализации проекта **"Вода - источник жизни, который**

**нужен каждый день!"**

(название проекта)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Результаты его проведения (с указанием величин в натуральном выражении) (кг, л, м, км, шт. и т.п., и % выполнения мероприятия) | Сумма расходов, руб. |
| 1. | Приобретение пиломатериала (брус, доски) | Август-сентябрь 2018 год | Приобретено бруса 18х18всего - 6,9 куб.м  Приобретено досок всего - 2 куб.м  **ИТОГО:** | 45 500,50  11 586,31  **57 086,81** |
| 2. | Приобретение джута | Сентябрь 2018 год | Приобретено утеплителя джутового 170Х10 мм. (10м. 5 рул.-1 упак.) – 35 шт.  **ИТОГО:** | 6416,55  **6 416,55** |
| 3. | Приобретение гвоздей | Октябрь 2018 год | Приобретено гвоздей на 120 - 5 кг.  **ИТОГО:** | 370,00  **370,00** |
| 4. | Приобретение утеплителя (мат минераловатный) | Октябрь 2018 год | Приобретено мат минераловатный KNAUFПРОФ TR 040 50х1200х10000 10 кг/м3 2 шт. – 2,4 м3  **ИТОГО:** | 8 898,14  **8 898,14** |
| 5. | Приобретение профлиста, саморезов с доставкой | Декабрь 2018 | Приобретено 5листов по 6 метров, саморезы  **ИТОГО:** | **13 750,00** |
|  | ИТОГО: |  |  | **86 521, 50** |
| 6. | Средства на оплату труда | Декабрь 2018 | Работы выполнены в полном объеме.  % выполнения мероприятия - 100 %  **ИТОГО:** | **34 477,00** |

Приложение:

1) Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии на 9 листах.

2) Договор купли продажи на 3 листах.

3) Договор на выполнение работ на 1 странице.

4) Протокол учредительного собрания граждан № 3 на 2 листах.

5) Протокол учредительного собрания граждан № 4 на 1 странице.

6) Копии квитанций на 4 листах.

7) Фотографии на 4 листах.

Дата: 14 декабря 2018 года

Карагаева Н.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)